建设景泰政务服务网建设工作方案

为认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和省委、省政府进一步推进行政审批制度改革、简政放权和创新政府管理方式的总体部署，根据《白银市人民政府办公厅关于印发“四张清单一张网”工作方案的通知》（白政办发〔2015〕43号）要求，县政府决定建设景泰政务服务网。

一、建设目标

景泰政务服务网以甘肃省、白银市政务服务网的政务服务网站群为基础建立景泰政务服务网站群，以县、乡两级政务服务中心网上行政审批系统为依托，以实现全县政府系统行政审批和服务事项的“一站式”网上办理与“全流程”效能监督为目标。基于统一服务框架、统一功能设计、统一技术平台，推出省、市、县、乡镇一体化的“行政权力清单”、“部门责任清单”、“行政事业性收费清单”、“财政专项资金管理清单”、“扶贫专项清单”五张清单；突出阳光政务、行政审批和便民服务三大主题；打造网上办事的并联审批平台、快捷务实的便民服务平台、信息公开的阳光政务平台。建成与省市数据同步，县乡一体化的“网上政务超市”，逐步实现全县行政审批和便民服务等政务事项“一张网”办理。

二、建设原则

（一）顶层设计，分级负责。在省市统筹规划，总体架构和标准体系的基础上，由县政府、各乡镇、各部门按照统一架构和标准分级实施，推动县乡两级行政审批和便民服务事项网上办理，建成全县“一张网”运行，达成与省市的同步，实现省市县“一张网”联动运行。

（二）整合提升，共建共享。充分整合、利用存量信息化资源，拓展、延伸、完善已有平台的功能，逐步搭建全县统一的政务服务平台，打破各级部门单位服务资源和行政审批业务的条块分割，实现政务服务数据的汇聚和共享。

（三）需求导向，高效便民。围绕企业和公众的实际需求，以服务对象为中心，着眼于让服务对象少“跑腿”，充分享有便捷、高效、规范的网上政务服务，开展系统设计与项目建设，切实做到便民、惠民、利民。

（四）先易后难，分步实施。结合行政审批制度改革和政府职能转变，根据网上政务应用中的难点，抓住关键环节，把握轻重缓急，合理安排工作步骤，逐步扩大网上政务服务的覆盖面和应用深度。

三、建设内容

（一）统一的政务服务网站群

按照统一界面、双向链接的原则，建成全县统一与省市同样的政务服务网站群，设立行政审批、便民服务、阳光政务三大主题，通过政务服务网站群、移动APP、微信公众号等渠道，以一证通行、一站申办、一网查询的方式，面向公众和企业提供以行政审批为重点的各类政务服务。

（二）三大支撑平台

1．业务应用平台。以景泰县政务大厅网上行政审批系统为依托，实现与省市数据的同步，逐步建设与省市统一的权力事项管理系统、行政审批系统、权力运行信息管理系统和行政效能电子监察系统，为行政权力的规范运行、服务优化和有效监督提供支撑。

2．数据共享平台。建设与省市同步，全县统一的政务公开库、权力事项库、办件信息库、电子证照库等，为协同办公、信息共享和社会化利用、大数据分析提供支撑。

3．政务云基础设施平台。采用政府购买服务方式，租用甘肃省电子政务云平台，为景泰政务服务网建设提供统一的软硬件基础设施服务。

（三）两大保障体系

1．标准规范与管理制度。制订行政审批和便民服务事项网上运行的业务规范、数据规范、技术标准、信息资源交换共享规范，不断建立健全网上政务服务的各项规章制度。

2．安全运行维护保障体系。按照三级安全防护要求，建设符合规范的安全防护、安全策略和身份认证体系，不断建立健全政务服务网的长效运行维护保障机制。

- 主要任务

（一）制订景泰政务服务网总体建设方案和相关标准规范

1.制订景泰政务服务网总体建设方案和项目预算。按照建设与省市统一的景泰政务服务网站群的要求，制订景泰政务服务网总体建设方案，明确系统整体架构、功能设计、技术路线和实施计划，完成项目建设预算编制，开展方案评审、项目立项、招投标等工作；研究编制景泰政务服务网的总体框架、设计规范和功能标准；制订景泰政务服务网网上行政审批系统与省市网上行政审批系统对接规范。（责任单位：县政府办公室，县发改委，县财政局，2015年5月完成）

2.制订景泰政务服务网业务梳理规范。按照建设全省统一的政务公开库，推行阳光政务的需要，梳理“行政权力清单”、“部门责任清单”、“行政事业性收费清单”、“财政专项资金管理清单”四张清单具体涵盖内容，编制相应的梳理规范；制订跨部门、跨层级的行政审批、便民服务、证照交换规范，制订统一用户和交叉验证规范、统一申报查询服务等接口规范。（责任单位：县政府办公室，县编办，县政府法制办，县发改委，县财政局，2015年5月完成）

3．推动全县行政审批事项进驻政务服务网办理。将县直各部门行政审批事项的办事指南、业务表单、办理结果统一发布在景泰政务服务网站群上，实现政务服务网与省市政府政务大厅网上行政审批系统对接互通，提供网上咨询、网上申报、网上办理、进度查询及网上投诉等服务。（责任单位：县政府办公室牵头，县直各部门配合，2015年6月完成）

4.制订或完善其他相关业务规范和政策文件。制订行政权力网上运行相关考核督促办法；制订相关政策文件，明确行政审批中电子文件的法律效力，以及使用电子签名、电子公章的操作办法。（责任单位：县督查考核局，县政府法制办，2015年5月完成）

（二）建设权力事项管理系统及行政权力事项库

１.建设县级权力事项管理系统。完成县级权力事项管理系统开发或配置，实现对行政权力事项的梳理、审核、入库和发布功能，为县政务服务网提供数据基础平台；县直部门按景泰政务服务网业务梳理规范完成行政权力事项梳理，并将相关信息加载到权力事项管理系统；建立行政权力事项动态管理制度，实现权力事项管理系统内容实时更新。（责任单位：县编办，县政府法制办，县直有关部门，2015年10月完成）

2.建设权力事项管理系统。县政府、各乡镇、各部门按照全省统一的权力事项管理系统标准，完成本单位政权力事项的梳理、审核、入库和发布工作。各乡镇、各部门权力事项梳理工作由县政府办公室指导完成。（责任单位：县政府办公室，2015年11月完成）

（三）建设景泰政务服务网站群

1.建设景泰政务服务网站群。搭建景泰政务服务网站群，按照统一标识、统一栏目设置、统一搜索服务、统一咨询评议、统一身份认证的要求，全县建成栏目设置规范、界面风格统一、双向链接畅通、用户体验基本一致的政务服务门户网（乡镇部门子站网）；将现有的网上行政审批系统的网上申报、网上咨询反馈及上投诉等功能迁移到景泰政务服务网。（责任单位：县政府办公室，各乡镇政府，县直各部门，2015年7月完成）

2.推动行政权力事项进驻景泰政务服务网统一公开。依据统一的行政权力事项库，将县直各部门行政权力事项的办事指南、业务表格、办理结果统一发布在景泰政务服务网站群上，并提供网上咨询、网上申报、进度查询等服务。各乡镇、部门政务服务网子网站实现本级行政权力事项的统一进驻。同时，将全县行政权力事项按照地域、服务主题、服务对象等分类在景泰政务服务网站群进行集中展示，为企业和办事公众提供“一站式”服务。（责任单位：县编办、各乡镇政府，县直各部门，2015年7月完成）

（四）建设全县集中统一的网上行政审批系统

1．建设覆盖全县统一网上行政审批系统。实现行政权力事项、便民服务事项全部纳入全县统一的网上行政审批系统进行全流程网上办理及监管。全县网上行政审批业务依托市上系统运行。（责任单位：县政府办公室，2015年10月完成）

2.实现与省市三级网上行政审批系统互联互通。统一采用白银政务服务网网上行政审批系统，实现与白银政务服务网网上行政审批系统的互联互通。（责任单位：县政府办公室，2015年11月完成）

（五）建立统一的权力运行信息管理系统和行政效能监察系统

1．建设权力运行信息管理系统。将行政权力事项受理信息、办理过程信息、办理结果信息根据不同分类、不同侧重点进行全方位、全流程实时监管；为全县行政效能监察系统建设提供数据支持。（责任单位：县政府办公室，2015年10月完成）

2. 建设全县统一的行政效能监察系统。建设全县统一的行政效能监察系统，编制接口规范，实现对全县行政权力事项的全程实时监察监控、预警纠错、督察督办、投诉处理和满意度采集等功能。（责任单位：县政府办公室，县监察局，2015年10月完成）

3. 对景泰政务服务网建设和服务情况开展效能监察。建立景泰政务服务网建设工作监察机制，对各乡镇、各部门行政权力事项目录编制情况、事项进驻比率、网上办理比率、网上办事深度、信息共享和业务协同等情况进行监察，定期通报监察结果。（责任单位：县监察局，县政府办公室，2015年11月完成）

（六）推进景泰政务服务网信息资源共享

1. 建设跨层级、跨部门的数据交换体系。建设县级数据交换平台，联通各乡镇、部门共享交换平台，建立覆盖县乡两级行政审批业务系统的数据交换规范和体系。（责任单位：县政府办公室，2015年10月完成）

2．建设全县统一的办件信息库。各乡镇、各部门要将纳入景泰政务服务网办理事项的办件基本信息（含审批报件）、过程信息（含过程文档）、结果信息（含批文、证照）等数据，通过数据交换逐级汇总至县级数据中心，最终形成覆盖全县的行政审批等办件信息库。（责任单位：县政府办公室，各乡镇政府，县直各单位，2015年10月完成）

3．建设全县统一的电子证照共享库。整合各乡镇、各部门行政审批等业务系统的基础数据源，依托各级数据交换平台，分级建设涵盖公安、民政、人力社保、卫生计生、食药监、环保、工商、税务、质监等相关领域的电子证照共享库，提升公众和企业网上申报便捷度，满足政府部门审批过程中的证照管理、材料真实性鉴别、信息共享需要。（责任单位：县政府办公室，各乡镇政府，县直各单位,2015年11月完成）

（七）完善政务云基础设施和安全信任平台

1．完善政务云等基础设施平台。根据景泰政务服务网建设需求，对景泰县电子政务云平台的计算资源、存储资源、支撑软硬件进行扩容并建立灾备中心，为景泰政务服务网提供基础设施共享服务。建立完善景泰政务服务网的信息安全保障体系，适时建设景泰政务服务网监控展示中心。（责任单位：县政府办公室，2015年6月完成）

2．建设全县统一的网上身份认证平台。综合运用身份证实名认证、手机验证、企业数字证书验证、组织机构代码验证等技术手段，建设全县统一的联合身份认证体系，接入乡镇政务服务网子网站和县直有关部门自建审批平台，为办事对象提供实名认证，实现全县网上政务服务“一次登录、多点漫游”。（责任单位：县政府办公室，县直有关部门，2015年10月完成）

（八）整合建设阳光政务、便民服务等功能板块

1.建设全县统一的政务公开库，推行阳光政务。各乡镇、各部门要将纳入景泰政务服务网的“行政权力清单”、“部门责任清单”、“行政事业性收费清单”、“财政专项资金管理清单”等政务公开信息，通过数据交换逐级汇总至县级数据中心，形成覆盖全县的政务公开库，在景泰政务服务网站群发布，推行阳光政务。（责任单位：县政府办公室，各乡镇政府，县直有关单位，2015年9月完成）

2．加强网上便民服务渠道的建设和整合。提供“一站式”的便民服务导航，整合集聚政府网站、新闻网站、有公信力的社会网站发布的网上民生服务项目，发布行政审批之外的政府部门便民服务事项。（责任单位：县政府办公室，各乡镇政府，县直有关部门，2015年9月完成）

五、建设费用

景泰政务服务网基本建设费用、每年运行维护费用以及人员培训费用等，建议纳入县级财政预算并分阶段安排。其中，基本建设费用主要用于顶层设计、标准规范制订、网站群建设、网上审批和政务公开应用系统开发、安全基础设施和数据交换共享系统建设等，由公开招标确定；租用电子政务公共云平台、应用系统运行维护等每年产生的费用以及人员培训费用，按照项目实际推进情况进行核定。

六、保障措施

（一）加强组织保障。在县行政审批制度改革领导小组的统一领导下，县政府办公室成立相关工作小组，具体负责“一张网”的建设和应用推进工作；县编办会同县财政局具体负责推动县乡各级部门开展“四张清单”、行政审批和便民服务事项的梳理、更新和发布工作；县监察局具体负责对景泰政务服务网建设工作督查落实；“一张网”建设、事项梳理和监察督促形成合力，共同推动县乡政府及其部门落实政务服务网建设的各项任务。同时，各乡镇政府、部门也要成立相应的工作协调机构，按照统一标准规范和时限要求，做好各项基础工作，为全县政务服务网建设和省市政务服务网互联互通奠定基础，确保景泰政务服务网建设工作的顺利推进。

（二）强化应用推广。加强舆论宣传，提升社会公众和企业对网上办事的认知度。注重线上线下联动，将县政务服务中心县直部门办事窗口、乡镇政务服务中心作为景泰政务服务网的物理依托，配备必要的计算机、扫描仪等设备，打造属地申报、就近申报、终端申报、网上流转、物流送达的行政审批服务联动机制，提高网上办事的便利性。

（三）注重业务培训。按照景泰政务服务网建设的不同阶段，制定具体的培训计划，采取多种形式，分期分批统筹做好行政审批制度改革、事项流程梳理、信息技术应用等方面的相关培训，切实提高各级领导干部、公务人员的思想认识和应用水平，确保景泰政务服务网建设有序推进，发挥实效。

(四)完善制度激励

建议把景泰政务服务网建设工作纳入政府目标责任制考核，制订绩效考评体系，切实加强专项效能监察，开展常态化的督促考核。县直有关部门要结合职责，制订推进建设和应用工作的配套制度。